블로그 자동화 기획, 일정 및 진행상황

1. 기획

**관리하시기 편하도록 하기**

NaverBlogTool 폴더 내에 파이썬, 모든 스크립트, 실행기가 있습니다.


컴퓨터 내에 파이썬이 설치되어 있지 않아도 되도록, 필요한 것은 모두 폴더 내에 담아 놓았습니다. \*따로 파이썬을 설치하거나 하지 않아도 됩니다.

초기 세팅은 “setup.bat”를 실행해주세요.

운영체제에 맞는 파이썬 버전 확인, 맞는 파이썬 자동압축해제, 필요한 라이브러리 설치, 환경변수 설정이 자동으로 이루어집니다.

프로그램 실행은 “run.bat”를 실행해주세요.

필요한 기능 선택은 버튼을 클릭해주세요.



만약 초기 세팅 후 폴더의 위치를 옮길 경우 “environment.bat”를 실행해주세요.

위 내용을 포함한 텍스트파일 “사용법.txt”이 있습니다. 안에 적혀져 있는 대로 \*.bat파일을 실행시키면 됩니다.

여러 작업별로 따로 스크립트를 실행시키지 않아도 되도록 실행 후 무엇을 할지 클릭으로 결정하도록 했습니다.

1. 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 월 | PM 6:00 ~ PM 10:00 | 신규 글쓰기 정돈하기 |
| 화 | PM 6:00 ~ PM 10:00 | 맨뒤에 있는 글 삭제 구현 |
| 수 | PM 8:00 ~ PM 10:00 | 나이트 글 아닌 글 수정 구현 |
| 목 | AM 10:00 ~ PM 10:00 | 피드백 받아 수정하기 |
| 금 | AM 10:00 ~ PM 3:00 | 테스트 |
| 토 | AM 10:00 ~ PM 4:00 | 다듬기 |

1. 진행상황

**기초 작업**

윈도우 스크립트로 필요한 행동(설치, 실행, 폴더이동) 자동화 완성

파이썬 UI 라이브러리, 크롬 제어 라이브러리 테스트 성공

**요구사항 구현**

파이썬 스크립트로 글쓰기 창까지 간 상태